|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **администрации**  **Городовиковского городского муниципального образования**  **Республики Калмыкия** | Описание: Описание: C:\BOBBY\KALMGERB.PCX | **Хальмг Танhчин**  **Городовиковск балhсна**  **муниципальн бyрдэцин администрац тогтавр** |

359050, Республика Калмыкия, г. Городовиковск, пер. Комсомольский 3,

тел/факс /84731/ 91-7-67, 91-8-67, e-mail: [ggmo@mail.ru](mailto:ggmo@mail.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«13» ноября 2023 г. № 257-п  г. Городовиковск

**О продлении срока действия муниципальной программы и внесении изменений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от 02 июля 2020г. №115-п «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»**

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объема финансирования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия, и в целях внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия, администрация ГГМО РК

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы» до 2030 года.

2.Внести в муниципальную программу утвержденную постановлением администрации Городовиковского городского муниципального образования РК от 02 июля 2020 г. № 115-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы» следующие изменения:

2.1. Внести изменение в наименование муниципальной программы, изложив в следующей редакции: «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкияна 2020-2030 год».

2.2. В паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы | 1) Подпрограмма «Осуществление градостроительной политики и градостроительных мероприятий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг»  2) Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг»  3) Подпрограмма «Благоустройство города Городовиковска в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг»  4) Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2020-2030гг»  5) Подпрограмма «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2030гг»»  6) Подпрограмма «Использование и охрана земель на территории муниципального образования на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2023-2030гг» |

2.3. В паспорте программы «Этапы и сроки реализации программы», цифры «2020-2025» заменить цифрами «2020-2030».

2.4.В паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Всего на реализацию программы 2020-2030гг. предусмотрено 173598,9 тыс. руб.  2020 год – 8309,3 тыс. руб.  2021 год – 10504,8 тыс. руб.  2022 год – 14950,0 тыс. руб.  2023 год – 14566,4 тыс. руб.  2024 год – 36095,7 тыс. руб.  2025 год – 13612,4 тыс. руб.  2026 год- 14088,3 тыс. руб.  2027 год-14773,5 тыс. руб.  2028год- 14999,5 тыс. руб.  2029 год-15446,5 тыс. руб.  2030 год-16252,5 тыс. руб. |

2.5. Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

«Срок реализации Программы-2020-2025 годы» заменить на «Срок реализации Программы 2020-2030 год.»

2.6. Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкияна 2020-2030 год изложить в следующей редакции:

Всего на реализацию программы 2020-2030гг. предусмотрено – 173598,9 тыс.руб. из них

2020 год – 8309,3 тыс. руб.

2021 год – 10504,8 тыс. руб.

2022 год – 14950,0 тыс. руб.

2023 год – 14566,4 тыс. руб.

2024 год – 36095,7 тыс. руб.

2025 год – 13612,4 тыс. руб.

2026 год- 14088,3 тыс. руб.

2027 год-14773,5 тыс. руб.

2028год- 14999,5 тыс. руб.

2029 год-15446,5 тыс. руб.

2030 год-16252,5 тыс. руб.

2.7. Внести изменение в наименование подпрограммы 1, изложив в следующей редакции: «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкияна 2020-2030 год».

2.8. В паспорте подпрограммы 1 «Этапы и сроки реализации муниципальной программы», цифры «2020-2025» заменить цифрами «2020-2030».

2.9. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта муниципальной подпрограммы 1 «Осуществление градостроительной политики и градостроительных мероприятий в ГГМО РК на 2020-2030гг» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Всего на реализацию программы 2020-2030гг. предусмотрено 5938,4 тыс. руб.  2020 год – 546,0 тыс. руб.  2021 год – 632,4 тыс. руб.  2022 год – 790,0 тыс. руб.  2023 год – 270,0 тыс. руб.  2024 год – 1120,0 тыс. руб.  2025 год – 340,0 тыс. руб.  2026 год- 370,0 тыс. руб.  2027 год- 590,0 тыс. руб.  2028год- 370,0 тыс. руб.  2029 год-340,0 тыс. руб.  2030 год-570,0 тыс. руб. |

2.10. Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

«Срок реализации подпрограммы-2020-2025 годы» заменить на «Срок реализации подпрограммы 2025-2030 год.»

2.11. Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1 «Осуществление градостроительной политики и градостроительных мероприятий в ГГМО РК на 2020-2030гг» изложить в следующей редакции:

Всего на реализацию подпрограммы 2020-2030гг. предусмотрено – 5938,4 тыс.руб. из них

2020 год – 546,0 тыс. руб.

2021 год – 632,4 тыс. руб.

2022 год – 790,0 тыс. руб.

2023 год – 270,0 тыс. руб.

2024 год – 1120,0 тыс. руб.

2025 год – 340,0 тыс. руб.

2026 год- 370,0 тыс. руб.

2027 год- 590,0 тыс. руб.

2028год- 370,0 тыс. руб.

2029 год-340,0 тыс. руб.

2030 год-570,0 тыс. руб.

2.12. Внести изменение в наименование подпрограммы 2, изложив в следующей редакции: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкияна 2020-2030 год».

2.13. В паспорте подпрограммы 2 «Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы», цифры «2020-2025» заменить цифрами «2020-2030».

2.14. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта муниципальной подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкияна 2020-2030 год» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Всего на реализацию программы 2020-2030гг. предусмотрено 25517,4 тыс. руб.  2020 год – 55,2 тыс. руб.  2021 год – 839,6 тыс. руб.  2022 год – 1065,5 тыс. руб.  2023 год – 2751,9 тыс. руб.  2024 год – 20422,7 тыс. руб.  2025 год – 62,5 тыс. руб.  2026 год- 65,0 тыс. руб.  2027 год-60,0 тыс. руб.  2028год- 65,0 тыс. руб.  2029 год-62,0 тыс. руб.  2030 год-68,0 тыс. руб. |

2.15. Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

«Срок реализации подпрограммы-2020-2025 годы» заменить на «Срок реализации подпрограммы 2025-2030 год.»

2.16. Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкияна 2020-2030 год» изложить в следующей редакции:

Всего на реализацию подпрограммы 2020-2030гг. предусмотрено – 25517,4 тыс.руб. из них

2020 год – 55,2 тыс. руб.

2021 год – 839,6 тыс. руб.

2022 год – 1065,5 тыс. руб.

2023 год – 2751,9 тыс. руб.

2024 год – 20422,7 тыс. руб.

2025 год – 62,5 тыс. руб.

2026 год- 65,0 тыс. руб.

2027 год-60,0 тыс. руб.

2028год- 65,0 тыс. руб.

2029 год-62,0 тыс. руб.

2030 год-68,0 тыс. руб.

2.17. Внести изменение в наименование подпрограммы 3, изложив в следующей редакции: «Благоустройство города Городовиковска в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг».

2.18. В паспорте подпрограммы 3 «Этапы и сроки реализации муниципальной программы», цифры «2020-2025» заменить цифрами «2020-2030».

2.19. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство города Городовиковска в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Всего на реализацию подпрограммы 2020-2030гг. предусмотрено-141577,9 тыс.руб. их них  2020 год– 7703,1 тыс.руб.  2021 год – 9002,8 тыс.руб.  2022 год – 12859,5 тыс.руб.  2023 год – 11412,9 тыс.руб.  2024 год – 14526,5 тыс.руб.  2025 год – 13187,8 тыс.руб.  2026 год- 13630,3 тыс. руб.  2027 год-14100,5 тыс. руб.  2028год- 14541,5 тыс. руб.  2029 год-15021,5 тыс. руб.  2030 год-15591,5 тыс. руб. |

2.20. Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

«Срок реализации подпрограммы-2020-2025 годы» заменить на «Срок реализации подпрограммы 2020-2030 год.»

2.21. Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство города Городовиковска в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг» изложить в следующей редакции:

Всего на реализацию подпрограммы 2020-2030гг. предусмотрено – 141577,9 тыс.руб. из них

2020 год– 7703,1 тыс.руб.

2021 год – 9002,8 тыс.руб.

2022 год – 12859,5 тыс.руб.

2023 год – 11412,9 тыс.руб.

2024 год – 14526,5 тыс.руб.

2025 год – 13187,8 тыс.руб.

2026 год- 13630,3 тыс. руб.

2027 год-14100,5 тыс. руб.

2028год- 14541,5 тыс. руб.

2029 год-15021,5 тыс. руб.

2030 год-15591,5 тыс. руб.

2.22. Внести изменение в наименование подпрограммы 4, изложив в следующей редакции: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГГМО РК на 2020-2030гг».

2.23. В паспорте подпрограммы 4 «Этапы и сроки реализации муниципальной программы», цифры «2020-2025» заменить цифрами «2020-2030».

2.24. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта муниципальной подпрограммы 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГГМО РК на 2020-2030гг» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Всего на реализацию подпрограммы 2020-2030гг. предусмотрено- 445,2 тыс.руб. их них  2020 год – 5,0 тыс. руб.  2021 год – 30,0 тыс. руб.  2022 год – 235,0 тыс. руб.  2023 год – 11,6 тыс. руб.  2024 год – 26,5 тыс. руб.  2025 год – 22,1 тыс. руб.  2026 год- 23,0 тыс. руб.  2027 год- 23,0 тыс. руб.  2028год- 23,0 тыс. руб.  2029 год- 23,0 тыс. руб.  2030 год- 23,0 тыс. руб. |

2.25. Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

«Срок реализации подпрограммы-2020-2025 годы» заменить на «Срок реализации подпрограммы 2020-2030 год.»

2.26.Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГГМО РК на 2020-2030гг» изложить в следующей редакции:

Всего на реализацию подпрограммы 2020-2030гг. предусмотрено – 445,2 тыс.руб. из них

2020 год – 5,0 тыс. руб.

2021 год – 30,0 тыс. руб.

2022 год – 235,0 тыс. руб.

2023 год – 11,6 тыс. руб.

2024 год – 26,5 тыс. руб.

2025 год – 22,1 тыс. руб.

2026 год- 23,0 тыс. руб.

2027 год- 23,0 тыс. руб.

2028год- 23,0 тыс. руб.

2029 год- 23,0 тыс. руб.

2030 год- 23,0 тыс. руб.

2.27. Внести изменение в наименование подпрограммы 5, изложив в следующей редакции: «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2030гг».

2.28. В паспорте подпрограммы 5 «Этапы и сроки реализации муниципальной программы», цифры «2021-2025» заменить цифрами «2021-2030».

2.29. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта муниципальной подпрограммы 5 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2030гг» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Всего на реализацию подпрограммы 2021-2030гг. предусмотрено- 120,0 тыс.руб. их них  в 2021 году –0,0 тыс.руб.  в 2022 году - 0, 0 тыс.руб.  в 2023 году –120,0 тыс.руб.  в 2024 году –0,0 тыс.руб.  в 2025 году –0,0 тыс.руб.  в 2026 году –0,0 тыс.руб.  в 2027 году –0,0 тыс.руб.  в 2028 году –0,0 тыс.руб.  в 2029 году –0,0 тыс.руб.  в 2030 году –0,0 тыс.руб. |

2.30. Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

«Срок реализации подпрограммы-2021-2025 годы» заменить на «Срок реализации подпрограммы 2021-2030 год.»

2.31. Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 5 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2030гг» изложить в следующей редакции:

Всего на реализацию подпрограммы 2021-2030гг. предусмотрено –120,0 тыс.руб. из них

в 2021 году –0,0 тыс.руб.

в 2022 году - 0, 0 тыс.руб.

в 2023 году –120,0 тыс.руб.

в 2024 году –0,0 тыс.руб.

в 2025 году –0,0 тыс.руб.

в 2026 году –0,0 тыс.руб.

в 2027 году –0,0 тыс.руб.

в 2028 году –0,0 тыс.руб.

в 2029 году –0,0 тыс.руб.

в 2030 году –0,0 тыс.руб.

2.32. Внести изменение в наименование подпрограммы 6, изложив в следующей редакции: «Использование и охрана земель на территории муниципального образования на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2023-2030гг».

2.33. В паспорте подпрограммы 6 «Этапы и сроки реализации муниципальной программы», цифры «2023-2025» заменить цифрами «2023-2030».

2.34. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта муниципальной подпрограммы 6 «Использование и охрана земель на территории муниципального образования на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2023-2030гг» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Всего на реализацию подпрограммы 2023-2030гг. предусмотрено- 0,0 тыс.руб. их них  в 2023 году –0,0 тыс.руб.  в 2024 году –0,0 тыс.руб.  в 2025 году –0,0 тыс.руб.  в 2026 году –0,0 тыс.руб.  в 2027 году –0,0 тыс.руб.  в 2028 году –0,0 тыс.руб.  в 2029 году –0,0 тыс.руб.  в 2030 году –0,0 тыс.руб. |

2.35. Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

«Срок реализации подпрограммы-2023-2025 годы» заменить на «Срок реализации подпрограммы 2023-2030 год.»

2.36. Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 6 «Использование и охрана земель на территории муниципального образования на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2023-2030гг»» изложить в следующей редакции:

Всего на реализацию подпрограммы 2023-2030гг. предусмотрено –0,0 тыс.руб. из них

в 2023 году –0,0 тыс.руб.

в 2024 году –0,0 тыс.руб.

в 2025 году –0,0 тыс.руб.

в 2026 году –0,0 тыс.руб.

в 2027 году –0,0 тыс.руб.

в 2028 году –0,0 тыс.руб.

в 2029 году –0,0 тыс.руб.

в 2030 году –0,0 тыс.руб.

2.37.Приложения № 1,2,3,4 к постановлению администрации Городовиковского Городского муниципального образования Республики Калмыкия от 02.07.2020г. № 115-п «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы» изложить согласно Приложениям 1,2,3,4 к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Городовиковского городского муниципального образования РК (https://gorodovikovskoe-r08.gosweb.gosuslugi.ru/) и опубликованию в районной газете «Муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Городовиковского

ГМО РК (ахлачи)       Окунов А.А.

Исп.: Голик Л.Н.

8-(84731)9-23-36

Приложение № 1

к постановлению **«**О продление срока действия муниципальной программы и внесение изменений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от «02» июля 2020 г. №115-п «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»» от 13.11.2023 № 257-п

**Сведения  
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код аналитической программной классификации | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | 2026 год | | | | 2027 год | | 2028 год | | | | | 2029 год | | | | 2030 год | | | | |
| МП | Пп |
|  | 3 | 1 | **Наименование подпрограммы «Осуществление градостроительной политики и градостроительных мероприятий в ГГМО РК на 2020-2030гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | -сокращение сроков исходно-разрешительной документации для строительства; | дн. | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | 7 | | | 7 | | | | 7 | | | | 7 | | | | | | 7 | | |
| 2 | -увеличение общего количества сформированных земельных участков, предлагаемых для строительства. | кол-во | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 1 | | |
| 1 | 3 | 2 | **Наименование подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в ГГМО РК на 2020-2030гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -доля уплаты взносов на капитальный ремонт | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | |
|  | 3 | 3 | **Наименование подпрограммы «Благоустройство города Городовиковска в ГГМО РК на 2020-2030гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | -уборка несанкционированных свалок с последующим вывозом и утилизацией ТБО; | куб.м | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | | | 160 | | | | | 160 | | | | 160 | | | | | 160 | | | | | | 160 |
| 2 | - установка и обустройство мусоросборных площадок; | шт | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 3 |  |  | -снос (опиловка) деревьев, угрожающих жизни людей; | шт | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | 40 | | | | | 40 | | | | 40 | | | | | 40 | | | | | | 40 |
| 4 | -содержание зеленых насаждений; | га | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | 500 | | | | | 500 | | | | 500 | | | | | 500 | | | | | | 500 |
| 5 | -благоустройство мест захоронения; | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 |
| 6 | -покос сухой растительности; | га | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | 500 | | | | | 500 | | | | 500 | | | | | 500 | | | | | | 500 |
|  | **Наименование подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГГМО РК на 2020-2030гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | -количество исправных пожарных гидрантов на территории города; | шт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 11 | | | | 11 | | | | | | | 11 | | | | | 11 | | | | | 11 |
| 2 | -количество оснащенных территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | 5 | | | | | 5 |
| 3 | -количество населения охваченного профилактической работой по вопросам пожарной безопасности. | тыс. чел. | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | | 2,7 | | | | 3,0 | | | | | | | 3,2 | | | | | 3,3 | | | | | 3,5 |
|  | 3 | 5 | **Наименование подпрограммы «Осуществление градостроительной политики и градостроительных мероприятий в ГГМО РК на 2020-2030гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3 | 6 | **Наименование подпрограммы «Использование и охрана земель на территории муниципального образования в ГГМО РК на 2020-2030гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | -количество ликвидированных стихийных свалок. | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | 3 | |
| 2 | -площадь убранной территории к общей площади населенного пункта. | индекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 500/2044 | 500/2044 | 500/2044 | 500/2044 | | | | | | 500/2044 | | | | | | 500/2044 | | | | | 500/2044 | | | | 500/2044 | |
| 3 |  |  | -количество посаженных деревьев | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 40 | | | | | | 30 | | | | | | 40 | | | | | 30 | | | | 40 | |
| 4 |  |  | - контроль за использованием земель по целевому назначению | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 5 |  |  | - выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | |

Приложение № 2

к постановлению **«**О продление срока действия муниципальной программы и внесение изменений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от «02» июля 2020 г. №115-п «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»» от 13.11.2023 № 257-п

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель программы, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| Мп | Пп | Ом | М |
| 3 | 1 |  |  | **Подпрограмма «Осуществление градостроительной политики и градостроительных мероприятий в ГГМО РК на 2020-2030гг»** | Администрация ГГМО РК |  |  |  |
| 01 |  | Организационно-правовые мероприятия, связанные с предоставление земельных участков льготной категории граждан | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг | Исполнение федерального законодательства по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков льготной категории граждан | да |
| 02 |  | Межевание земельных участков для поставки на государственный кадастровый учет, с целью проведения государственной регистрации прав на бесхозяйные объекты, объекты культурного наследия | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг | Оформление земельных участков в муниципальную собственность | да |
| 03 |  | Изготовление технических планов зданий, строений, сооружений с целью постановки на государственный кадастровый учет на бесхозяйные объекты, объекты культурного наследия | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг | Оформление зданий, строений, сооружений в муниципальную собственность | да |
| 04 |  | Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, объекты культурного наследия | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг | Для определения балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества | да |
| 05 |  | Расходы на проведение аукциона, проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества муниципальной собственности на земельные участки в черте городского поселения, с целью определения начальной цены, размещение в СМИ | Администрация ГГМО РК | 2018-2030гг | Увеличение поступлений в бюджет за счет продажи, аренды земельных участков | да |
|  |  | 06 |  | Корректировка генерального плана ГГМО РК | Администрация ГГМО РК | по мере поступления заявлений | Увеличение поступлений в бюджет за счет продажи, аренды земельных участков | да |
|  |  | 07 |  | Расходы по внесению изменений в правила землепользования и застройки |  |  |  |  |
|  |  | 08 |  | Расходы по установке границ населенных пунктов | Администрация ГГМО РК | 2021-2030гг |  | да |
|  |  | 09 |  | Расходы на проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Администрация ГГМО РК | 2021-2030гг |  | да |
| 3 | 2 |  |  | **Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в ГГМО РК на 2020-2030гг»** |  |  |  |  |
| 01 |  | Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых квартир в МКД за счет собственника городского поселения | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг | Улучшение жилищных условий граждан города | нет |
|  |  | 02 |  | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных МКД | Администрация ГГМО РК | 2023-2024гг | Улучшение жилищных условий граждан города | нет |
|  |  | 03 |  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Администрация ГГМО РК | 2023-2024гг | Улучшение жилищных условий граждан города | нет |
|  |  | 04 |  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация ГГМО РК | 2023-2024гг |  | нет |
| 3 | 3 |  |  | **Подпрограмма «Благоустройство города Городовиковска в ГГМО РК на 2020-2030гг»** |  |  |  |  |
| 01 |  | Организация сбора и вывоза мусора на территории города, уборка несанкционированных свалок | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг | Улучшение санитарного и экологического состояния города | да |
| 02 |  | Мероприятия по благоустройству городского парка | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг | Повышение уровня благоустройства территории города | да |
| 03 |  | Мероприятия по отлову бездомных животных | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг | Сокращение численности бездомных животных | да |
| 04 |  | Обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания и благоустройства | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг | Повышение уровня благоустройства территории города | да |
| 05 |  | Работы по ремонту памятников и мемориалов | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг | Повышение уровня благоустройства территории города | да |
| 06 |  | Мероприятия по захоронению безродных тел | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг |  | да |
| 07 |  | Содержание мест захоронения на территории городского поселения | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг | Повышение уровня благоустройства территории города | да |
| 08 |  | Озеленение территории ГМО | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг | Повышение уровня благоустройства территории города | да |
| 3 | 4 |  |  | **Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГГМО РК на 2020-2030гг»** |  |  |  |  |
| 01 |  | Мероприятия по противопожарной безопасности | Администрация ГГМО РК | 2020-2030гг | Укрепление пожарной безопасности на территории городского поселения, снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей при пожарах | да |
| 3 | 5 |  |  | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ГГМО РК на 2021-2030гг»** | Администрация ГГМО РК | 2021-2030гг |  |  |
|  |  | 01 |  | Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация ГГМО РК | 2021-2030гг | Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов | да |
| 3 | 6 |  |  | **Подпрограмма «Использование и охрана земель на территории ГГМО РК на 2023-2030гг»** | Администрация ГГМО РК | 2023-2030 |  |  |

Приложение № 3

к постановлению **«**О продление срока действия муниципальной программы и внесение изменений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от «02» июля 2020 г. №115-п «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»» от 13.11.2023 № 257-п

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель программы, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 20  20 год | 20  21  год | 20  22  год | 20  23 год | 20  24 год | 20  25  год | 20  26 год | 20  27 год | 20  28 год | 20  29 год | 20  30 год |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 3 |  |  |  |  | **Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в ГГМО РК на 2020-2030гг»** | **Всего** |  | **00** | **00** | **4800000000** | **000** | **8309,3** | **10504,8** | **14950,0** | **14566,4** | **36095,7** | **13612,4** | **14088,3** | **14773,5** | **14999,5** | **15446,5** | **16252,5** |
| Администрация ГГМО РК | 726 |  |  |  |  | **8309,3** | **10504,8** | **14950,0** | **14566,4** | **36095,7** | **13612,4** | **14088,3** | **14773,5** | **14999,5** | **15446,5** | **16252,5** |
| 3 | 1 |  |  |  | **Подпрограмма «Осуществление градостроительной политики и градостроительных мероприятий в ГГМО РК на 2020-2030гг»** | **Всего** |  | **00** | **00** | **4820000000** | **000** | **5546,0** | **6632,4** | **7790,0** | **2270,0** | **11120,0** | **3340,0** | **3370,0** | **5590,0** | **3370,0** | **3340,0** | **5570,0** |
| Администрация ГГМО РК | 726 |  |  |  |  | **5546,0** | **6632,4** | **7790,0** | **2270,0** | **11120,0** | **3340,0** | **3370,0** | **5590,0** | **3370,0** | **3340,0** | **5570,0** |
| 3 |  | 01 |  |  | Организационно-правовые мероприятия, связанные с предоставление земельных участков льготной категории граждан | Администрация ГГМО РК | 726 | 04 | 12 | 4820115510 | 244 | 00,0 | 220,4 | 770,0 | 443,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 |
| 3 |  | 02 |  |  | Межевание земельных участков для поставки на государственный кадастровый учет, с целью проведения государственной регистрации прав на бесхозяйные объекты, объекты культурного наследия | Администрация ГГМО РК | 726 | 04 | 12 | 4820122510 | 244 | 223,0 | 112,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 3 |  | 03 |  |  | Изготовление технических планов зданий, строений, сооружений с целью постановки на государственный кадастровый учет на бесхозяйные объекты, объекты культурного наследия | Администрация ГГМО РК | 726 | 04 | 12 | 4820122520 | 244 | 559,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 3 |  | 04 |  |  | Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, объекты культурного наследия | Администрация ГГМО РК | 726 | 04 | 12 | 4820122530 | 244 | 449,0 | 330,0 | 770,0 | 00,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 3 |  | 05 |  |  | Расходы на проведение аукциона, проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества муниципальной собственности на земельные участки в черте городского поселения, с целью определения начальной цены, размещение в СМИ | Администрация ГГМО РК | 726 | 04 | 12 | 4820122550 | 244 | 220,0 | 1100,0 | 1150,0 | 66,0 | 1100,0 | 770,0 | 1100,0 | 770,0 | 1100,0 | 770,0 | 1100,0 |
| 3 |  | 06 |  |  | Корректировка генерального плана ГГМО РК | Администрация ГГМО РК | 726 | 04 | 12 | 4820122590 | 244 | 3300,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 3 |  | 07 |  |  | Расходы по внесению изменений в правила землепользования и застройки | Администрация ГГМО РК | 726 | 04 | 12 | 4820122580 | 244 | 00,0 | 3300,0 | 3300,0 | 00,0 | 1150,0 | 00,0 | 00,0 | 1150,0 | 00,0 | 00,0 | 1100,0 |
| 3 |  | 08 |  |  | Расходы на установление границ населенных пунктов | Администрация ГГМО РК | 726 | 04 | 12 | 4820122600 | 244 | 00,0 | 1100,0 | 1100,0 | 331,0 | 6600,0 | 00,0 | 00,0 | 1100,0 | 00,0 | 00,0 | 1100,0 |
| 3 |  | 09 |  |  | Расходы на проведение топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ | Администрация ГГМО РК | 726 | 04 | 12 | 4820122610 | 244 | 995,0 | 770,0 | 1100,0 | 1190,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 |
| 3 | 2 |  |  |  | **Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в ГГМО РК на 2020-2030гг»** | **Всего** |  | **00** | **00** | **4830000000** | **000** | **555,2** | **8839,6** | **11065,5** | **22751,9** | **220422,7** | **662,5** | **665,0** | **660,0** | **665,0** | **662,0** | **668,0** |
| Администрация ГГМО РК | 726 |  |  |  |  | 555,2 | 8839,6 | 11065,5 | 11087,2 | 220422,7 | 662,5 | 665,0 | 660,0 | 665,0 | 662,0 | 668,0 |
| 3 |  | 01 |  |  | Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт муниципальных жилых квартир в МКД за счет собственника городского поселения | Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 01 | 4830117510 | 244 | 555,2 | 660,8 | 660,0 | 1175,4 | 665,0 | 662,5 | 665,0 | 660,0 | 665,0 | 662,0 | 668,0 |
| Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 01 | 4830117510 | 632 | 00,0 | 7778,8 | 11005,5 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 726 | 05 | 01  0 | 4830117510 | 633 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 9911,8 | 5533,3 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |  | 60,0 |
|  |  | 02 |  |  | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и ликвидация аварийных МКД | Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 01 | 4830217520 | 414 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 1664,7 | 1033,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | 03 |  |  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 01 | 483F367483 | 414 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 112111,1 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  | 04 |  |  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 01 | 483F367484 | 414 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 6680,3 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 |  |  |  | **Подпрограмма «Благоустройство города Городовиковска в ГГМО РК на 2020-2030гг»** | **Всего** |  | **00** | **00** | **4840000000** | **000** | **77703,1** | **99002,8** | **112859,5** | **111412,9** | **114526,5** | **113187,8** | **113630,3** | **114100,5** | **114541,5** | **115021,5** | **115591,5** |
| Администрация ГГМО РК | 726 |  |  |  |  | **2287,6** | **6651,7** | **7718,6** | **6669,3** | **7757,0** | **4495,0** | **5513,0** | **4485,0** | **4445,0** | **4435,0** | **4455,0** |
| 3 |  | 01 |  |  | Организация сбора и вывоза мусора на территории города, уборка несанкционированных свалок | Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840117530 | 244 | 2244,6 | 5551,7 | 5568,6 | 5566,9 | 6665,0 | 3380,0 | 3396,0 | 4405,0 | 3370,0 | 3350,0 | 3380,0 |
| 3 |  | 02 |  |  | Мероприятия по благоустройству городского парка | Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840117550 | 244 | 331,0 | 770,0 | 1100,0 | 667,4 | 885,0 | 665,0 | 667,0 | 770,0 | 665,0 | 775,0 | 665,0 |
| 3 |  | 03 |  |  | Мероприятия по отлову бездомных животных | Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840117560 | 244 | 112,0 | 330,0 | 550,0 | 335,0 | 77,0 | 550,0 | 550,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 3 |  | 04 |  |  | Обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания и благоустройства | **Всего** | **726** | **05** | **03** | **4840117570** |  | **66902,0** | **88093,5** | **111311,4** | **99616,2** | **112170,1** | **112132,5** | **112806,5** | **113365,5** | **113896,5** | **114356,5** | **114946,5** |
| Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840117570 | 111 | 44387,2 | 55086,0 | 55937,0 | 66068,0 | 77715,0 | 88100,0 | 88500,0 | 88931,0 | 99377,0 | 99845,0 | 110337,0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840117570 | 119 | 11314,8 | 11528,8 | 11759,0 | 11791,0 | 22321,0 | 22446,0 | 22570,0 | 22698,0 | 22833,0 | 22975,0 | 33123,0 |
| Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840117570 | 244 | 11138,7 | 11318,3 | 33465,4 | 11672,2 | 22069,1 | 11550,0 | 11700,0 | 11700,0 | 11650,0 | 11500,0 | 11450,0 |
| Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840117570 | 247 | 00,0 | 990,4 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840117570 | 851 | 228,0 | 330,0 | 550,0 | 550,0 | 330,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840117570 | 852 | 333,3 | 440,0 | 1100,0 | 335,0 | 335,0 | 336,5 | 336,5 | 336,5 | 336,5 | 336,5 | 336,5 |
| 3 |  | 05 |  |  | Работы по ремонту памятников и мемориалов | Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840117580 | 244 | 4432,7 | 440,0 | 5548,6 | 1100,0 | 330,0 | 3350,0 | 1150,0 | 1100,0 | 770,0 | 880,0 | 550,0 |
| 3 |  | 06 |  |  | Мероприятия по захоронению безродных тел | Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840117590 | 244 | 110,0 | 110,0 | 330,9 | 220,0 | 224,5 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| 3 |  | 07 |  |  | Содержание мест захоронения на территории городского поселения | Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840117600 | 244 | 00,0 | 552,6 | 550,0 | 110,0 | 115,0 | 660,0 | 330,0 | 330,0 | 440,0 | 550,0 | 445,0 |
| 3 |  | 08 |  |  | Озеленение территории ГМО | Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840117620 | 244 | 770,8 | 1155,0 | 2200,0 | 220,0 | 330,0 | 1130,3 | 1110,8 | 1100,0 | 770,0 | 880,0 | 775,0 |
| 3 |  | 09 |  |  | Местные инициативы | Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 4840173310 | 244 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 6672,8 | 11189,9 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Администрация ГГМО РК | 726 | 05 | 03 | 48401S3310 | 244 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 3304,6 | 3310,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 3 | 4 |  |  |  | **Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГГМО РК на 2020-2030гг»** | **Всего** | **726** | **00** | **00** | **4850000000** | **000** | **55,0** | **330,0** | **2235,0** | **111,6** | **226,5** | **222,1** | **223,0** | **223,0** | **223,0** | **223,0** | **223,0** |
| Администрация ГГМО РК | 726 | 00 | 00 |  | 000 | 55,0 | 330,0 | 2235,0 | 111,6 | 226,5 | 222,1 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
| 3 |  | 01 |  |  | Мероприятия по противопожарной безопасности | Администрация ГГМО РК | 726 | 03 | 09 | 4850129540 | 244 | 55,0 | 330,0 | 2235,0 | 111,6 | 226,5 | 222,1 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
| 3 | 5 |  |  |  | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ГГМО РК на 2021-2030гг»** | **Всего** | **00** | **05** | **01** | **486010000** | **000** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **1120,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** |
| Администрация ГГМО РК | 00 | 05 | 01 | 4860115510 | 244 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 1120,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| 3 | 6 |  |  |  | **Подпрограмма «Использование и охрана земель на территории ГГМО РК на 2023-2030гг»** | **Всего** | **00** | **04** | **12** | **4870000000** | **000** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** |
| Администрация ГГМО РК | 00 | 04 | 12 | 4870118510 | 244 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |

Приложение № 4

к постановлению **«**О продление срока действия муниципальной программы и внесение изменений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от «02» июля 2020 г. №115-п «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2025 годы»» от 13.11.2023 № 257-п

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| МП | Пп | Итого | 2020 год | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г | 2026г | 2027 г | 2028г | 2029г | 2030 |
| 3 |  | **Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских в Городовиковском городском муниципальном образовании РК на 2020-2030гг.»** | **Всего** | **173598,9** | **8309,3** | **10504,8** | **14950,0** | **14566,4** | **36095,7** | **13612,4** | **14088,3** | **14773,5** | **14999,5** | **15446,5** | **16252,5** |
| бюджет муниципального образования | 173598,9 | 8309,3 | 10504,8 | 14950,0 | 14566,4 | 36095,7 | 13612,4 | 14088,3 | 14773,5 | 14999,5 | 15446,5 | 16252,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета города | 153685,1 | 8309,3 | 10504,8 | 14950,0 | 13444,0 | 17304,3 | 13612,4 | 14088,3 | 14773,5 | 14999,5 | 15446,5 | 16252,5 |
| средства бюджета района | 1122,4 |  |  |  | 1122,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 18791,4 |  |  |  |  | 18791,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | **Подпрограмма «Осуществление градостроительной политики и градостроительных мероприятий в ГГМО РК на 2020-2030гг»** | **Всего** | **5938,4** | **546,0** | **632,4** | **790,0** | **270,0** | **1120,0** | **340,0** | **370,0** | **590,0** | **370,0** | **340,0** | **570,0** |
| бюджет муниципального образования | 5938,4 | 546,0 | 632,4 | 790,0 | 270,0 | 1120,0 | 340,0 | 370,0 | 590,0 | 370,0 | 340,0 | 570,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета города | 5938,4 | 546,0 | 632,4 | 790,0 | 270,0 | 1120,0 | 340,0 | 370,0 | 590,0 | 370,0 | 340,0 | 570,0 |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | **Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в ГГМО РК на 2020-2030гг»** | **Всего** | **25517,4** | **55,2** | **839,6** | **1065,5** | **2751,9** | **20422,7** | **62,5** | **65,0** | **60,0** | **65,0** | **62,0** | **68,0** |
| бюджет муниципального образования | 25517,4 | 55,2 | 839,6 | 1065,5 | 2751,9 | 20422,7 | 62,5 | 65,0 | 60,0 | 65,0 | 62,0 | 68,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета города | 5603,6 | 55,2 | 839,6 | 1065,5 | 1629,5 | 1631,3 | 62,5 | 65,0 | 60,0 | 65,0 | 62,0 | 68,0 |
| средства бюджета района | 1122,4 |  |  |  | 1122,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 18791,4 |  |  |  |  | 18791,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | **Подпрограмма «Благоустройство города Городовиковска в ГГМО РК на 2020-2030гг»** | **Всего** | **141577,9** | **7703,1** | **9002,8** | **12859,5** | **11412,9** | **14526,5** | **13187,8** | **13630,3** | **14100,5** | **14541,5** | **15021,5** | **15591,5** |
| бюджет муниципального образования | **141577,9** | **7703,1** | **9002,8** | **12859,5** | **11412,9** | **14526,5** | **13187,8** | **13630,3** | **14100,5** | **14541,5** | **15021,5** | **15591,5** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета города | **141577,9** | **7703,1** | **9002,8** | **12859,5** | **11412,9** | **14526,5** | **13187,8** | **13630,3** | **14100,5** | **14541,5** | **15021,5** | **15591,5** |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субвенции из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | **Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ГГМО РК на 2020-2030гг»** | **Всего** | **445,2** | **5,0** | **30,0** | **235,0** | **11,6** | **26,5** | **22,1** | **23,0** | **23,0** | **23,0** | **23,0** | **23,0** |
| бюджет муниципального образования | 445,2 | 5,0 | 30,0 | 235,0 | 11,6 | 26,5 | 22,1 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета города | 445,2 | 5,0 | 30,0 | 235,0 | 11,6 | 26,5 | 22,1 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 5 | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ГГМО РК на 2021-2030гг»** | **Всего** | **120,0** |  | **00,0** | **00,0** | **120,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** | **00,0** |
| бюджет муниципального образования | 120,0 |  | 00,0 | 00,0 | 120,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета города | 120,0 |  | 00,0 | 00,0 | 120,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 | **Подпрограмма «Использование и охрана земель на территории ГГМО РК на 2023-2030гг»** | **Всего** | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального образования | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета города | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Республики Калмыкия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Калмыкия, имеющие целевое назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета Республики Калмыкия, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |